РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2013               		                №  85    	                      с. Ольховый Рог

Об утверждении муниципальной  программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с распоряжением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 17.09.2013 № 47 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения», постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения
от 17.09.2013 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных  программ Ольхово-Рогского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года правовые акты Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2 за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за соответствующий период их действия.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официальному обнародованию на информационных стендах и размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения.

Глава Ольхово-Рогского

сельского поселения		                                              В.А.Болдырев

- Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

от 14.10.2013№ 85

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОЛЬХОВО-РОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения
«Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | муниципальная программа Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | - Развитие транспортной инфраструктуры Ольхово-Рогского сельского поселения; - Повышение безопасности дорожного движения на территории Ольхово-Рогского сельского поселения. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Ольхово-Рогского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – - - | обеспечение функционирования и развития внутрипоселковых автомобильных дорог Ольхово-Рогского сельского поселения; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; улучшение транспортного обслуживания населения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – - - - | доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | 2014 – 2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 527,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 175,7 тыс. рублей; 2015 год – 175,7 тыс. рублей; 2016 год – 175,7 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 527,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 175,7 тыс. рублей; 2015 год – 175,7 тыс. рублей; 2016 год – 175,7 тыс. рублей; 2017 год 0,0 тыс.рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; средств внебюджетных источников- не предусмотрены средств внебюджетных источников- не предусмотрены |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Ольхово-Рогского сельского поселения; |

Раздел 1. Общая характеристика 
текущего состояния транспортной системы Ольхово-Рогского сельского поселения.

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Ольхово-Рогского сельского поселения.

Тенденции развития экономики и социальной сферы Ольхово-Рогского сельского поселения, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития транспортного комплекса Ольхово-Рогского сельского поселения.

Экономическая специализация  сельского хозяйства, территориальная дифференциация социальных условий жизни обуславливают пространственные особенности функционирования транспорта поселения, формируют специфику межмуниципальных транспортных связей.

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития поселения и от того насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит благосостояние населения.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутрипоселковых автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов внутрипоселковых автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутрипоселковых автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 
к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программы.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда  бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

Рост числа автомобилей особенно увеличился в последние несколько лет. Этот процесс повысил мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте.

В сложившихся условиях для обеспечения высокого уровня развития  необходимо проведение мероприятий по развитию улично-дорожной сети в  Ольхово-Рогском сельском поселении.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 
программы обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ольхово-Рогского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»;

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия поселения в их финансировании;

Перечень подпрограмм основных мероприятий муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения приведены в приложении № 4 
к муниципальной программе.

- Перечень  проектов (объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта находящихся в муниципальной собственности  Ольхово-Рогского сельского поселения) включен в муниципальную программу согласно приложению № 6 к муниципальной программе.

- Раздел 4. Информация
 по ресурсному обеспечению муниципальной программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из  областного и местных бюджетов.

Расходы областного бюджета и бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения на реализацию муниципальной программы  утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Информация о расходах  бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Предоставление и расходование средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения осуществляется в объемах определенных решением Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения о бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов.

- Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

- 1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств  областного  и местных бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

- 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E  95%);

- удовлетворительный (E  75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  областного бюджетов и бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблице № 5 к муниципальной программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

- Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации муниципальной программы утверждается Постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Собранием депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения  муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы,  входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района, сектора экономики и финансов Ольхово-Рогского сельского поселения;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Раздел 7. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Ольхово-Рогского сельского поселения» муниципальной программы

Раздел 7.1. Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ольхово-Рогского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | Развитие транспортной инфраструктуры Ольхово-Рогского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |
| Соисполнитель подпрограммы муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью внутрипоселковых автомобильных дорог. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) внутрипоселковых автомобильных дорог. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 527,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 175,7 тыс. рублей; 2015 год – 175,7 тыс. рублей; 2016 год – 175,7 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 527,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 175,7 тыс. рублей; 2015 год – 175,7 тыс. рублей; 2016 год – 175,7 тыс. рублей; 2017 год 0,0 тыс.рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; средств внебюджетных источников- не предусмотрены |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей внутрипоселковых автомобильных дорог Ольхово-Рогского сельского поселения |

Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
Ольхово-Рогского сельского поселения» муниципальной программы

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры, во многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории Ольхово-Рогского сельского поселения.

В настоящее время протяженность внутрипоселковых  автомобильных дорог  местного значения – 45,3 км, Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

По ряду направлений, технические параметры дорог не соответствуют современным требованиям.

Острой проблемой является состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах района. В настоящее время на местных дорогах  мостовые сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии.

На территории Ольхово-Рогского сельского поселения 8 населенных пункта, с общей численностью проживающего в них населения 2939 человек. К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса Ольхово-Рогского сельского поселения относятся следующие:

неудовлетворительное состояние автодорожных мостов и путепроводов: все  мосты требует реконструкции или замены;

существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог внутрипоселковых автомобильных дорог;

отсутствие необходимого финансирования снизили объемы капитального ремонта, затраты на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса Ольхово-Рогского сельского поселения ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети внутрипоселковых автомобильных дорог  и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

- Раздел 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, 
сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ольхово-Рогского сельского поселения» муниципальной программы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах  и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутрипоселковых  автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных  и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров внутрипоселковых автомобильных дорог,

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности  бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог , не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог ».

- Раздел 7.4. Характеристика основных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Ольхово-Рогского сельского поселения» муниципальной программы

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение мероприятий по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них.

Раздел 7.5. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ольхово-Рогского сельского поселения» муниципальной программы

- Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ольхово-Рогского сельского поселения» муниципальной программы осуществляется за счет средств областного, бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения. В рамках реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ольхово-Рогского сельского поселения» муниципальной программы  предоставляются субсидии из областного бюджета бюджету Ольхово-Рогского сельского поселения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание внутрипоселковых  автомобильных дорог  и тротуаров,

Раздел 8. Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ольхово-Рогского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | Повышение безопасности дорожного движения на территории Ольхово-Рогского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |
| Участники подпрограммы муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | создание современной системы безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения |  | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | первый этап 2014 – 2016 годы; второй этап 2017 – 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год 0,0 тыс.рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; средств внебюджетных источников- не предусмотрены |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения | – | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах и улично-дорожной сети населённых пунктов в Ольхово-Рогском сельском поселении |

Раздел 8,1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ольхово-Рогского сельского поселения» муниципальной программы

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода после 2012 года также могут стать:

невозможность формирования единых целевых показателей в данной сфере;

дробление бюджетных средств для решения проблем обеспечения безопасности дорожного движения;

отсутствие эффективных механизмов контроля за реализацией мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы с использованием программно-целевого подхода.

Раздел 8.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения  на территории Ольхово-Рогского сельского поселения» муниципальной программы

Целью программы является сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Условиями ее достижения является решение следующих задач:

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней.

Оценка достижения цели программы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей Программы:

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения).

подпрограмма рассчитана на 2014 – 2020 годы и будет осуществляться 
в 2 этапа:

первый этап – 2014 – 2016 годы;

второй этап – 2017 – 2020 годы.

Раздел 8.3. Характеристика основных мероприятий
 и мероприятий целевых программ подпрограммы
 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Ольхово-Рогского сельского поселения» муниципальной программы

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

Раздел 8.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ольхово-Рогского сельского поселения» муниципальной программы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ольхово-Рогского сельского поселения»  муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения.

Программа будет осуществляться путем реализации программных мероприятий:

1. Развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах.

2. Распространение научно-методических материалов, программ, учебных пособий для образовательных учреждений.

3. Использование в программе изучения ОБЖ обучение практическим навыкам оказания первичной доврачебной помощи.

Для практической реализации Программы разработан перечень мероприятий, предусматривающий финансирование из средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения.

- Приложение №1

- к муниципальной программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица из-мере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог ; | про-цент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Ольхово-Рогского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) внутрипоселковых автомобильных дорог | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение  № 2

- к муниципальной программе

Сведения

о показателях, включенных в план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог | п. 2.2.6 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Годовая форма Федерального статистического наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них местного значения», утверждённая постановлением Росстата от 08.10.2007 №72 | Росстат |
| 2. | Информация использовании средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов | п. 34.3 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Ежеквартальная форма Федерального статистического наблюдения № 1-ФД «Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов», утвержденная приказом Росстата от 15.06.2012 № 346 | Ростовская область |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог | про-цент | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог |
|  |  |  |  | V1 –внутрипоселковые автомобильные дороги , не отвечающие нормативным требованиям |
|  |  |  |  | V2 – общая протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог |
|  | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | плановые значения показателей рассчитываются по формуле: П = Пi*4,5%/100% – Пi, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Пi – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в предшествующий год; 4,5% - прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных УГИБДД ГУ МВД России по РО на территории Ольхово-Рогского сельского поселения по итогам 2012 года с ежегодным уменьшением к 2020 году |
|  | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | погиб-ших на 100 постра-давших | Тп = П/П+Р * 100, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, Р – количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных УГИБДД ГУ МВД России по РО на территории Ольхово-Рогского сельского поселения по итогам 2012 года с ежегодным уменьшением 2020 году |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры Ольхово-Рогского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения» | 2014 |  | 2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме; | увеличение доли протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог | уменьшение доли протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

Расходы

на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | развитие транспортной системы | всего в том числе: | 951 | - | - | - | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения всего | 951 | - | - | - | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | развитие транспортной инфраструктуры Ольхово-Рогского сельского поселения | всего, в том числе: | 951 |  |  |  | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения всего | 951 | - | - | - | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения всего | 951 | - | - | - | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | повышение безопасности дорожного движения на территории Ольхово-Рогского сельского поселения | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения всего | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Расходы

областного бюджета,  бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Ольхово-Рогского сельского поселения | всего | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Ольхово-Рогского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

От14.10.2013№ 85

Перечень
 правовых актов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 11.10.2011 № 51 "Об утверждении муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие   сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров  в Ольхово-Рогском сельском поселении на 2012-2014 годы»;

2. Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 28.12.2012 № 76 О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 11.10.2011 г. № 51 «Об утверждении муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие   сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров  в Ольхово-Рогском сельском поселении на 2012-2014 годы»

3. Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 11.10.2013 № 83 « О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 11.10.2011 г. № 51 «Об утверждении муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие   сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров  в Ольхово-Рогском сельском поселении на 2012-2014 годы»

4. Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 12.10.2012 № 53 "Об утверждении муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие   сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров  в Ольхово-Рогском сельском поселении на 2015-2020 годы»