ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.10.2013               		               №      	                      с.Ольховый Рог

Об утверждении  плана реализации

муниципальной программы

Ольхово-Рогского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения  от17.09.2013 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Заведующему сектором экономики и финансов, специалистам Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановления вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Ольхово-Рогского

сельского поселения                                                             В.А.Болдырев

Приложение

к постановлению

Администрации  Ольхово-Рогского сельского поселения

от «»10.2013 №

План

реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие транспортной системы»на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеров-ского района | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры Ольхово-Рогского сельского поселения | Специалист первой категории Дорохов В.Н. |  | 31.12.2014 | 175,7 | - | - | 175,7 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Дорохов В.Н. | Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Ольхово-Рогского сельского поселения; | 31.12.2014 | 175,7 | - | - | 175,7 | - |
| 2 | Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Ольхово-Рогского сельского поселения | Специалист первой категории Дорохов В.Н. | Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Ольхово-Рогского сельского поселения; | 31.12.2014 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории Дорохов В.Н, | Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Ольхово-Рогского сельского поселения; | 31.12.2014 | 175,7 | - | - | 175,7 | - |