ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    _____2017 г.  № ___

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 17.09.2013 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения»  Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в сети Интернет http://olhovorogskoe.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  Ольхово-Рогского

сельского поселения                                                                                  А.В.Болдырев

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Ольхово-Рогского сельского  поселения

от _____2017 г. № __

Отчет

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2016 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2016 год.

На реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2016 году предусмотрено 2022,4 тыс. рублей. Фактически освоено 1590,6 тыс. рублей или 78,6 процентов.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Ольхово-Рогского сельского поселения»

Основное мероприятие «Содержание автомобильных автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ольхово-Рогского сельского поселения и искусственных сооружений на них».

В течение 2016 года проводились работы по планировке проезжей части гравийных дорог автогрейдером на сумму 1590,6 тыс. руб.

Основное мероприятие «Ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и  искусственных сооружений на них»

В 2016 году на территории Ольхово-Рогского сельского поселения проводилась подсыпка дорог.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации,  внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений»

В 2016 году на территории Ольхово-Рогского сельского поселения данные мероприятия не проводились.

Основное мероприятие «Проектные  работы по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»

В 2016 году на территории Ольхово-Рогского сельского поселения данные мероприятия не проводились.

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»

В 2016 году на территории Ольхово-Рогского сельского поселения данные мероприятия не проводились.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие транспортной системы» представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования представлены в приложении №2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Сведения об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «развитие транспортной системы» за 2016 год представлены в приложении №3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении №4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу представлена в приложении №5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

По итогам 2016 года реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие транспортной системы», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№6-9 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры Ольхово-Рогского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ольхово-Рогского сельского поселения и искусственных сооружений на них | Специалисты Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | В течение 2016 года проводились работы по Планировке проезжей части гравийных дорог автогрейде ром на сумму 1049,9 тыс.руб. |  | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: ремонт и со-держание внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них | Специалисты Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог для поддержания их в нормативном состоянии; | В 2016 году на территории Ольхово-Рогского сельского поселения проводилась подсыпка дорог на сумму 540,7 тыс.руб. |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений | Специалисты Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог для поддержания их в нормативном состоянии; | В 2016 году на территории Ольхово-Рогского сельского поселения данные мероприятия не проводились |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Специалисты Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог | В 2016 году на территории Ольхово-Рогского сельского поселения данные мероприятия не проводились |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Специалисты Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | построить и ре-конструировать 39,0 км автомобильных дорог | В 2016 году на территории Ольхово-Рогского сельского поселения данные мероприятия не проводились |  |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, бюджета Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 2022,4 | 1590,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 2022,4 | 1590,6 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Ольхово-Рогского сельского поселения | всего | 2022,4 | 1590,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 2022,4 | 1590,6 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ольхово-Рогского сельского поселения и искусственных сооружений на них | всего | 2022,4 | 1590,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 2022,4 | 1590,6 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ольхово-Рогского сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ольхово-Рогского сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ольхово-Рогского сельского поселения | км | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | +326,1 |  |
| Подпрограмма 1.Развитие транспортной инфраструктуры Ольхово-Рогского сельского поселения |  | +326,1 |  |
| Основное мероприятие 1.1:Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ольхово-Рогского сельского поселения и искусственных сооружений на них | Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 17.02.2016 № 21 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.10.2013 № 85 «Об утверждении муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие транспортной системы»» | +326,1 | решение Собрания депутатов от 28.01.2016 года № 163 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 25.12.2015 № 155 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие транспортной системы», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | - | - | - | - |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ольхово-Рогского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание автомобильных автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ольхово-Рогского сельского поселения и искусственных сооружений на них | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Ольхово-Рогского сельского поселения за 2016 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.20_ | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.20_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения за 2016 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.20_ | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01.20_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |